RAZPISNA  DOKUMENTACIJA

za javno naročilo za oddajo naročila gradnje

po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci,

št. JNOP/1/2020

LENDAVA, junij 2020

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

javnega naročila za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020:

I. DEL: 	POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA 	IZDELAVO PONUDBE

II. DEL: 	OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

PRILOGE:

Priloga št. 1 - PODATKI O PONUDNIKU

Priloga št. 2 - IZJAVA O PREDLOŽITVI PONUDBE

Priloga št. 3 - PONUDBENI POGOJI

Priloga št. 4.1 PONUDBENI PREDRAČUN s popisom del

Priloga št. 4.2 - POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA

Priloga št. 5 - IZJAVA O SESTAVI PONUDBENE CENE

Priloga št. 6 - SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH IZVEDENIH DEL OZIROMA REFERENČNIH

NAROČIL S PRILOŽENIMI POTRDILI

Priloga št. 6a - rEFERENČNA IZJAVA

Priloga št. 7 - PODATKI O KADRIH

Priloga št. 8 - OSNUTEK POGODBE

Priloga št. 9 - PODATKI O PODIZVAJALCU, IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM

PLAČILOM IN IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV

Priloga št. 10 - ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA

NEPOSREDNO PLAČILO

Priloga št. 11 - IZJAVA O USTREZNEM RAVNANJU Z ODPADKI

VZORCI:

Vzorec št. 1 - Obrazec zavarovanjA za resnost ponudbe po EPGP-758

Vzorec št. 2 - Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Vzorec št. 3 - Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Vzorec št. 4 - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE

Vzorec št. 4a - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE

# I. DEL:		POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN NAVODILA PONUDNIKOM ZA

# IZDELAVO PONUDBE

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 91/15, 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost (v nadaljevanju naročnik) vabi zainteresirane gospodarske subjekte (v nadaljevanju ponudniki), da podajo svojo ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javno razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/172020.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo in morajo izpolnjevati vse zahteve oziroma pogoje za ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročila.

Vsi stroški priprave in predložitve ponudbene dokumentacije bremenijo ponudnika.

- OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka: 	JNOP/172020

Predmet:	Gradnja Javnega razvojnega centra Radmožanci

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno naročilo.

Ponudnik mora imeti obrtno dovoljenje.

Predmet javnega naročila in zahteve naročnika so podrobneje opredeljeni v II. delu razpisne dokumentacije z naslovom: "Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika".

- PREDVIDEN OBSEG JAVNEGA NAROČILA

Obseg javnega naročila je razviden iz II. dela te razpisne dokumentacije z naslovom "Opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika" ter iz Priloge št. 4.1 Ponudbeni predračun s popisom del.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

3.1 Predložitev ponudbe v sistemu e-JN

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. razen originalnega finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, ki ga/jih morajo predložiti v skladu s točko 3.2 teh navodil.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo. Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 27. 7. 2020 do 10.30 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila se nahaja v objavi obvestila o javnem naročilu.

3.2 Predložitev dokazil

Ponudnik predloži dokazila (izjave, obrazce oz. dokumente iz točke 9.2 tega dela razpisne dokumentacije) v sistem e-JN.

Opomba: : V primeru, da ponudnik izbere finančno zavarovanje, izdano skladno z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ponudniku le-tega ni potrebno predložiti na zgoraj navedeni način (v zaprti kuverti), temveč finančno zavarovanje predloži v sistem e-JN skupaj z ostalo ponudbeno dokumentacijo.

- ODPIRANJE PONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, dne 27. 7. 2020 in se bo začelo ob 11.00 uri, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.

- DODATNA OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO

Ponudniki lahko v pisni obliki zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo oziroma  pripravo ponudbe. Vprašanja ponudniki pošljejo na portal javnih naročil.

Naročnik bo odgovore objavil na portalu javnih naročil, in sicer najkasneje do dne 23. 7. 2020, pod pogojem, da bo naročnik prejel zahtevo za dodatna pojasnila najkasneje do dne 20. 7. 2020.

Na zahteve za dodatna pojasnila, katerih naročnik ne bo prejel do zgoraj navedenega roka, naročnik ne bo dajal pojasnil. Naročnik ne bo odgovarjal na nespodobna oz. nespodobno postavljena vprašanja.

Vsa dopolnilna dokumentacija (morebitna dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije) bodo objavljena na portalu javnih naročil.

Opozorilo: Ponudnikom se priporoča, da vse do izteka roka za oddajo ponudbe, na portalu javnih naročil spremljajo objave morebitnih dodatnih pojasnil, sprememb razpisne dokumentacije, sprememb obvestila o javnem naročilu, ipd., v nasprotnem primeru tvegajo oddajo nedopustne ponudbe zaradi neupoštevanja morebitne spremembe ali npr. dopolnitve razpisne dokumentacije.

- PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ in področje  predmeta javnega naročila.

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Splošno za točko 7.1 in 7.2:

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila, tako da bo preveril, ali obstajajo razlogi za izključitev ponudnika navedeni v točki 7.1 tega poglavja, ter ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje, navedene v točki 7.2 tega poglavja.

Kot predhodni dokaz, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve iz zgoraj navedenih točk, mora ponudnik v ponudbi priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju obrazec ESPD). Poleg tega mora ponudnik v ponudbi predložiti tudi druga dokazila (dokumente ali izjave ponudnika), če so le-ta navedena pod posamezno zahtevo.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.

Če je zahtevan certifikat najmanj določene stopnje, pomeni, da ponudnik v skladu s pogoji naročila lahko predloži najmanj zahtevani certifikat ali višji. Kot višji se šteje tisti certifikat, ki nedvoumno izkazuje poleg v naročilu zahtevanega, višjo stopnjo ustreznosti.

Kjer je pod posamezno zahtevo navedena le izjava oz. obrazec ESPD, bo naročnik pri preverjanju ponudb pridobil ustrezna dokazila iz dostopnih evidenc, lahko pa ponudnik v ponudbi predloži sam dokazila, s katerimi razpolaga (npr. potrdila iz Kazenske evidence - točka 7.1.1, ipd.).

Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli med postopkom javnega naročila, vse do podpisa pogodbe, ponudnika pozvati k predložitvi dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje navedenih zahtev, predložitvi pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtev oziroma podatkov, ter predložitvi podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje zahtev oziroma vsega potrebnega za pregled in preveritev ponudb. Za namen preveritve podatkov iz kazenske evidence, mora ponudnik predložiti Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (glej vzorec št. 4a), za predstavnike ponudnika pa Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (glej vzorec št. 4). Pooblastila bo moral ponudnik predložiti na zahtevo naročnika, zaželeno pa je, da jih predloži že v ponudbi. Enako velja za morebitnega podizvajalca ali drug subjekt, na katerega kapacitete se ponudnik morebiti sklicuje.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (če so le-ti zahtevani), s podizvajalci ali tako, da uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oziroma drug subjekt izvedel posel v delu, v katerem bo ponudnik uporabil njegove zmogljivosti in bodo le-te izkoriščene oziroma uporabljene pri izvedbi naročila.

Podizvajalec oziroma subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik uporabil, mora enako kot ponudnik izpolnjevati zahteve pod točkami 7.1.1, 7.1.2 in 7.1.3, podizvajalec pa poleg tega še zahtevo pod točko 7.1.4, v primeru, da bo izvedel del naročila v vrednosti višji od 10.000,00 EUR brez DDV.

Za skupne ponudbe, ponudbe s podizvajalci, uporabo zmogljivosti drugih subjektov ter za tuje gospodarske subjekte je potrebno upoštevati še točke 9.3.4 (Skupna ponudba), 9.3.5 (Ponudba s podizvajalci), 9.3.6 (Uporaba zmogljivosti drugih subjektov) in 9.3.7 (Tuji gospodarski subjekti) tega dela razpisne dokumentacije.

  - Razlogi za izključitev

Pri ponudniku ne sme obstajati nobeden od razlogov za izključitev iz te točke oziroma mora izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te točke, razen točk 7.1.4, mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD. (Izpolnjevanje zahteve iz točke 7.1.4 naročnik preveri preko dostopne evidence).

    - Ponudnik niti njegovi predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3.

    - Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neizpolnjenih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v kateri ima sedež (matična država) in državi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni ista kot država sedeža. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

    - Ponudnik:

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ter

- v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s strani pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri ponudniku nista bili ugotovljeni dve ali več kršitev v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za katere mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, ali pa je v primeru pravnomočne odločitve gospodarski subjekt (v skladu s Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3) sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev.

    - Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

    - Pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila, sklenjeni s ponudnikom, se niso pokazale takšne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju obveznosti, zaradi katerih je naročnik predčasno odstopil od naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

  - Pogoji za sodelovanje

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te točke mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD ter druga dokazila (dokumente ali izjave ponudnika), če so navedena pod posamezno zahtevo.

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:

    - Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. (Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU).

    - Ponudnik ima v statutu ali družbeni pogodbi vpisano/-e dejavnost/-i, ki je/so predmet javnega    naročila.

DOKAZILO:

Izjava ponudnika, da ima v statutu ali družbeni pogodbi vpisano/-e dejavnost/-i, ki je/so predmet javnega naročila, ki jo ponudnik poda v obrazcu iz Priloge št. 2 (Izjava o predložitvi ponudbe).

Naročnik si pridržuje pravico naknadno od ponudnika zahtevati predložitev statuta ali družbene pogodbe ali drugega dokazila, ki izkazuje zgoraj navedeno.

Tehnična in strokovna sposobnost:

    - REFERENCE

Ponudnik mora izkazati strokovno sposobnost, z najmanj eno referenco, da je v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila oziroma da je v letih 2015 -2020 izvajal tovrstno delo s področja predmetnega javnega naročila, katerih vrednost je najmanj 150.000,00 eurov.

DOKAZILA:

- Seznam najpomembnejših izvedenih del oziroma referenčnih naročil – Priloga št. 6.

- Referenčne izjave naročnikov - Priloge št. 6a ali drugo potrdilo, ki bo izkazovalo posamezno navedeno referenco in iz katerega bo razvidno, da so dela izvedena v zahtevani kvaliteti in obsegu ter v pogodbenih rokih. Drugo potrdilo mora izkazovati vse zahtevane podatke iz Priloge št. 6a. Referenčno potrdilo mora biti v slovenskem jeziku ali prevedeno v slovenski jezik.

Opombe:

Naročnik bo upošteval le tiste reference, ki bodo navedene v Prilogi št. 6.

V primeru, da ponudnik navaja referenco, kjer je naročilo izvedel podizvajalec, ali ponudnik skupaj s podizvajalcem, mora tega podizvajalca ponudnik prijaviti v ponudbi, in sicer mora biti iz ponudbe razvidno, da bo ta podizvajalec izvajal dela, ki so predmet tega javnega naročila ter na katera se nanaša referenca.

V kolikor bo ponudnik - izvajalec v fazi izvedbe v soglasju z naročnikom zamenjal podizvajalca, ki bo izvajal dela po predmetnem javnem naročilu, mora podizvajalec, izpolnjevati najmanj zgoraj navedene pogoje, katere je izpolnjeval s prvotno prijavljenim podizvajalcem.

Referenca je lahko stara največ pet let od objave predmetnega javnega naročila oziroma mora biti v letih 2015 - 2020, pri čemer se upošteva datum primopredaje referenčnega objekta med izvajalcem in naročnikom.

    - STROKOVNA USPOSOBLJENOST ZA VODJO DEL

Ponudnik mora strokovno sposobnost izkazati z ustreznim kadrom, in sicer mora imeti zaposleno najmanj eno osebo, kot določa veljavna gradbena zakonodaja in zakonodaja s področja arhitekturne in inženirske dejavnosti za vodenje del manj zahtevnih objektov, ki mora biti vpisan v imenik vodij del pri IZS.

Ponudnik mora za izvajanje del po predmetnem javnem naročilu vodjo del, ki izpolnjuje zgoraj navedene pogoje, tudi imenovati in ga navesti v Prilogo št. 7.

DOKAZILA:

- obrazec z navedbo podatkov o vodji del – Priloga št. 7.

- MERILO

Merilo za izbor ponudbe in oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer se ponudbe oceni na podlagi spodaj navedenih in opredeljenih meril:

8.1 Cena

Ponudba z najnižjo ceno prejme 80 točk, ostale pa prejmejo število točk na podlagi naslednjega izračuna:

CTx = (CTMIN / CT(X)) x 80

pri čemer je:

CTx - Točke za posamezno ponudbo po merilu cena

CTMIN - Najnižja cena ponudbe v EUR z DDV

CT(X) – Vrednost posamezne ponudbe v EUR z DDV

80 -  Maksimalno število točk za merilo

Pri ocenjevanju se upošteva skupna vrednost ponudbenega predračuna z vključenim DDV, če pa ponudnik ne obračuna DDV, ker v času oddaje ponudbe ni zavezanec za DDV, se upošteva skupna vrednost brez DDV. V primeru slednjega mora ponudnik v primeru, da bo izbran kot najugodnejši in bo z naročnikom sklenil pogodbo, zagotavljati, da bo predmet javnega naročila zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa ponudnika (presežen znesek 50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) pred oddajo naročila, do sklenitve pogodbe ali v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV.

8.2 Dodatne reference

Ocenjuje se dodatne ustrezne reference iz zaključene gradnje, poleg že obveznih v skladu z izpolnjevanjem pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo iz točke 7.2.3 razpisne dokumentacije. Največje možno število prejetih točk po tem merilu je 20 točk.

Kot ustrezna dodatna referenca šteje, da je ponudnik ali njegov nominirani podizvajalec v zadnjih petih letih pred objavo predmetnega javnega naročila oziroma da je v letih 2015 -2020 izvajal tovrstna dela s področja predmetnega javnega naročila, katerih vrednost je najmanj 150.000,00 eurov.

Ponudba za vsako dodatno referenco prejme 10 točk, največje možno število prejetih točk je 20 točk.

DOKAZILO:

- Ponudnik tudi dodatne ustrezne reference navede v Prilogi št. 6.

- Referenčna(-e) izjava(-e) naročnika(-ov), ki bo(-do) izkazovala(-e) dodatne ustrezne reference in njihovo starost. Ponudnik predloži referenčno izjavo iz Priloge št. 6a ali drugo potrdilo, ki bo izkazovalo posamezno navedeno referenco in iz katerega bo razvidno, da so dela izvedena v zahtevani kvaliteti in obsegu ter v pogodbenih rokih. Drugo potrdilo mora izkazovati vse zahtevane podatke iz Priloge št. 6a. Referenčno potrdilo mora biti v slovenskem jeziku ali prevedeno v slovenski jezik.

Opomba:

Naročnik bo pri ocenjevanju po tem merilu upošteval le tiste reference, ki bodo navedene v Prilogi št. 6.

V primeru, da ponudnik navaja referenco, kjer je naročilo izvedel podizvajalec ali ponudnik skupaj s podizvajalcem, mora tega podizvajalca ponudnik prijaviti v ponudbi, in sicer mora biti iz ponudbe razvidno, da bo ta podizvajalec izvajal storitev, ki je predmet tega javnega naročila ter na katero se nanaša referenca.

V kolikor bo ponudnik - izvajalec v fazi izvedbe, v soglasju z naročnikom, zamenjal podizvajalca, ki bo izvajala storitev po predmetnem javnem naročilu, mora podizvajalec, izpolnjevati najmanj zgoraj navedene pogoje, katere je izpolnjeval s prvotno prijavljenim podizvajalcem.

Referenca je lahko stara največ pet let od objave predmetnega javnega naročila oziroma mora biti v letih 2015 - 2020, pri čemer se upošteva datum primopredaje referenčnega objekta med izvajalcem in naročnikom.

- IZDELAVA PONUDBE

  - Priprava in oddaja ponudbe v sistem e-JN

Ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ali v obrazce, ki jih izdela ponudnik sam, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

Kjer je na obrazcih (na koncu) dodana rubrika za datum, žig in podpis, morajo biti obrazci oz. izjave opremljene z datumom in podpisane, ter v kolikor gospodarski subjekt uporablja žig, morajo biti tudi žigosane.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da (.pdf) datoteke priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda.

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek ponudbenega predračuna« (Priloga št. 4.2) v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Obrazec »ESPD« ponudnik naloži v razdelek »ESPD«.

Ostale izjave, obrazce oz. dokumente, ki jih mora ponudnik v ponudbi predložiti, pa ponudnik naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

Originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti v skladu s točko 3.2 teh navodil.

9.1.1 Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Naročnikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Ponudnik naročnikov obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot samostojen dokument na svoj računalnik (disk oz. drug medij). Tako datoteko je potem možno uvoziti na Portal javnih naročil.

Obrazec ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

V kolikor so informacije točne in ustrezne ter v skladu z naročnikovimi zahtevami za predmetno javno naročilo, lahko ponudnik uporabi obrazec ESPD, ki je bil že uporabljen v enem izmed prejšnjih postopkov javnega naročanja. Že uporabljen obrazec ESPD (datoteko XML) ponudnik preko Portala javnih naročil uvozi, v njem popravi podatke, ki se nanašajo na predmetno javno naročilo (npr. Identiteta naročnika, Informacije o postopku oddaje javnega naročila). Obrazec lahko nato izvozi  (datoteka XML) in ga shrani.

Kot dopolnitev k navodilu MJU za uporabo ESPD naročnik dodaja: Navodilo za izpolnitev Del III: Razlogi za izključitev, D: Nacionalni razlogi za izključitev, Nacionalna določba – prekrški na področju delovnih razmerij in zaposlovanja na črno:

- Če je gospodarski subjekt v položaju iz druge alineje 7.1.3 točke tega dela razpisne dokumentacije in uveljavlja popravni mehanizem, ponudnik v ESPD obrazcu označi odgovor »DA« in v polje »Opišite jih« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev.

  - Ponudbena dokumentacija

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

    - Izpolnjene izjave, obrazce oz. dokumente:

      - Priloga št. 1 – Podatki o ponudniku

      - Priloga št. 2 – Izjava o predložitvi ponudbe

      - Priloga št. 3 – Ponudbeni pogoji

      - Priloga št. 4.1 Ponudbeni predračun s popisom del

      - Priloga št. 4.2 – Povzetek ponudbenega predračuna

      - Priloga št. 5 – Izjava o sestavi ponudbene cene

      - Priloga št. 6 – Seznam najpomembnejših izvedenih del oz. referenčnih naročil s

priloženimi potrdili

      - Priloga št. 6a – Referenčna izjava naročnika

      - Priloga št. 7 – Podatki o kadrih

      - Priloga št. 11 – Izjava o ustreznem ravnanju z odpadki

      - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) / Navodila za pripravo obrazca so podana v točki 9.1.1/

    - Dokazila za podizvajalca: v kolikor ponudnik v ponudbi prijavlja podizvajalca(-e), mora v ponudbi predložiti naslednje obrazce oziroma  priloge:

      - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), za vsakega podizvajalca posebej, pri čemer se v III. delu obrazca izpolnijo točke, ki se vežejo na zahteve iz te razpisne dokumentacije, ki jih mora izpolnjevati podizvajalec, in sicer Del III: Razlogi za izključitev, točke A, B in D.  / Navodila za pripravo obrazca so podana v točki 9.1.1/

      - Priloga št. 9 – Podatki o podizvajalcu, udeležba podizvajalca in izjava v zvezi z neposrednim plačilom

      - Priloga št. 10 – Zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo. Prilogo je potrebno predložiti samo, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo.

    - Dokazila za drugi subjekt: v kolikor se ponudnik v ponudbi sklicuje na zmogljivosti (kapacitete) drugega subjekta pri izpolnjevanju pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter/ali tehnično in strokovno sposobnostjo (če so le-ti zahtevani), mora v ponudbi predložiti naslednje obrazce oziroma  priloge:

      - Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), za vsak subjekt, s katerim izpolnjuje pogoj, posebej, pri čemer se v III. delu obrazca izpolnijo točke, ki se vežejo na zahteve iz te razpisne dokumentacije, ki jih mora izpolnjevati drug subjekt, in sicer Del III: Razlogi za izključitev, točke A, B in D. / Navodila za pripravo obrazca so podana v točki 9.1.1/

      - Dokazilo o razpolaganju s sredstvi drugega subjekta za izvedbo naročila, npr. izjava, izdana s strani drugega subjekta, da bo ponudniku zagotavljal zmogljivosti (kapacitete) za izvajanje pogodbenih obveznosti za ves čas trajanja pogodbe.

    - Originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, in sicer kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalnice (glej vzorec št. 1) v višini najmanj 10.000,00 EUR,

Podrobnejša določila glede finančnega zavarovanja za resnost ponudbe so podana v točki 9.3.7 tega dela razpisne dokumentacije, podtočka 9.3.7.1.

Ponudbeni predračun:

Podrobnejša navodila za izpolnitev ponudbenega predračuna so podana v točki 9.3.3 tega dela razpisne dokumentacije.

Poslovna skrivnost:

Ponudnik mora dokumente oziroma informacije, katere je določil kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označiti z ustrezno navedbo (npr. "zaupno"), hkrati pa mora v ponudbi predložiti sklep, s katerim je določil poslovno skrivnost delov ponudbe, pri čemer pa se podatkov, navedenih v drugem odstavku 35. člena ZJN-3 ne more upoštevati kot poslovno skrivnost. V primeru, da ponudnik dokumentov oziroma informacij ne bo ustrezno označil, naročnik ne odgovarja za škodo zaradi morebitnega razkritja.

  - Druga določila za pripravo ponudbe

    - Jezik

Postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.

Ponudnik mora predložiti ponudbo v slovenskem jeziku. Dokazila uradnih institucij so lahko predložena v jeziku države, ki jih izda.

Naročnik bo od ponudnika zahteval, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb menil, da je to potrebno, ter mu za to določil ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) delovnih dni. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba oz. uradni prevod v slovenskem jeziku, če pa je bila razpisna dokumentacija ali del razpisne dokumentacije podan v tujem jeziku, pa tuji jezik.

    - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do vključno 30. 10. 2020.

V izjemnih primerih bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo veljavnost ponudb za določeno dodatno obdobje.

    - Navodila za izpolnitev ponudbenega predračuna

Ponudnik mora izpolniti naslednje obrazce:

- Ponudbeni predračun s popisom del (Priloga št. 4.1),

- Povzetek ponudbenega predračuna (Priloga št. 4.2),

- Izjavo o sestavi ponudbene cene (Priloga št. 5).

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Ponudbenem predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne dokumentacije.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.

Ponudnik v Povzetek ponudbenega predračuna vpiše vse podatke kot jih predvideva obrazec.

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine obrazcev predračuna.

Sestava ponudbene cene:

Ponudnik mora podati izjavo o sestavi ponudbene cene iz priloge št. 5.

Izjava o sestavi ponudbene cene dokazuje, da cene v ponudbi pokrivajo vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, v primeru, da bo izbran na predmetnem javnem naročilu. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati sestavo ponudbene cene po elementih ponudbene cene.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek ponudbenega predračuna« (Priloga št. 4.2) v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Obrazec »Ponudbeni predračun s popisom del« (Priloga št. 4.1) in Izjavo o sestavi ponudbene cene (Priloga št. 5) pa ponudnik naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku ponudbenega predračuna - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Ponudbenim predračunom s popisom del - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem Ponudbenem predračunu s popisom del, naloženem v razdelku »Drugi dokumenti« (upoštevajoč odpravo morebitnih računskih napak).

    - Skupna ponudba

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse zahteve, navedene v točki 7.1 ter pogoje iz točke 7.2, ki so navedeni pod podtočkami 7.2.1 in 7.2.2. Ostale pogoje iz točke 7.2 pa morajo ponudniki izpolnjevati skupaj, tako, da posamezen pogoj izpolni vsaj en ponudnik skupne ponudbe, ali skupaj – z uporabo zmogljivosti sodelujočih ponudnikov v skupni ponudbi.

Skupina ponudnikov mora v ponudbi predložiti:

- Izjavo, da bodo predložili pravni akt o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem naročilu.

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila.

- Za vsakega ponudnika skupne ponudbe ločen Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (obrazec ESPD), Prilogo št. 1 in Prilogo št. 2, ter dokazila, ki so navedena za vsako zahtevo v točki 7.1 ter podtočkah 7.2.1 in 7.2.2.

- Ostala dokazila iz predhodnih podtočk točke 9.2 (Ponudbena dokumentacija) predložijo ponudniki skupne ponudbe skupaj, in sicer eno dokazilo (obrazec / dokument), podpisano s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki sodelujejo v skupni ponudbi.

Ponudniki lahko navedejo tudi enega izmed ponudnikov, ki sodeluje v skupni ponudbi, s katerim bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vso korespondenco naslavljal na vse sodelujoče ponudnike.

    - Ponudba s podizvajalci

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. Gospodarski subjekt, ki ustreza tej definicij, se šteje za podizvajalca ne glede na to, ali se ponudnik sklicuje na njegove zmogljivosti (kapacitete) pri izpolnjevanju pogojev.

Ponudnik lahko skladno s 94. členom ZJN-3 del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila. Ponudnik mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje ter mora upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3.

Za podizvajalca mora ponudnik v ponudbi predložiti Dokazila za podizvajalca, navedena v podtočki 9.2.2 točke 9.2 tega dela razpisne dokumentacije.

V primeru, da podizvajalec, ki ga je ponudnik prijavil v ponudbi, ne izpolnjuje vseh navedenih zahtev, bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, zagotoviti zamenjavo podizvajalca, ali zagotoviti, da bo del naročila, ki bi ga sicer izvedel podizvajalec, izvedel ponudnik sam.

Glavni izvajalec (ponudnik) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec (ponudnik) skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prejšnjega odstavka.

V primeru, da namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:

– glavni izvajalec (ponudnik) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

– podizvajalec podati soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca (ponudnika) poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika),

– glavni izvajalec (ponudnik) svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo moral glavni izvajalec (ponudnik) najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec (ponudnik) ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Glavni izvajalec (ponudnik) ne sme izvajati pogodbe s podizvajalcem, za katerega naročnik ni podal soglasja. V primeru neupoštevanja navedenega opozarjamo na kazensko  določbo iz 3. točke prvega odstavka in tretjega odstavka 112. člena ZJN-3.

    - Tuji gospodarski subjekti

Zaželeno je, da zaradi vrste administrativnih ovir pri preverjanju sposobnosti tujega ponudnika, ki bi dodatno podaljševale postopek oz. ga nesorazmerno podaljšale, ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, poleg Enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki ga predložijo v ponudbi in poleg ostalih dokazil iz predhodnih podtočk točke 9.2 (Ponudbena dokumentacija) v ponudbi predložijo tudi ustrezna dokazila (iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3) v zvezi z zahtevami iz točke 7.1 tega dela razpisne dokumentacije, in sicer:

- v zvezi s podtočko 7.1.1 izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež ponudnik, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev;

- v zvezi s podtočko 7.1.6 potrdilo, ki ga izda pristojni organ v državi članici ali tretji državi;

- v zvezi z drugo alinejo podtočke 7.1.3 izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v državi članici ali tretji državi.

Poleg tega je zaželeno, da tuji ponudnik pred oddajo naročila, na prošnjo naročnika ter v roku, ki ga bo določil naročnik, predloži dokazilo v zvezi s podtočko 7.1.2 točke 7.1.

Če država članica ali tretja država zgoraj navedenih dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz zgoraj navedenih točk, jih ponudnik lahko nadomesti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.

Zaželeno je, da ponudnik predloži dokazila za tuje(-ga) podizvajalce(-a), v primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi tuje(-ga) podizvajalce(-a) oz. z njim(-i) nastopa na predmetnem javnem naročilu, in sicer dokazila, ki se zahtevajo za podizvajalca, pri čemer se smiselno upoštevajo zgornje navedbe.

Enako, kot navedeno v prejšnjem odstavku, velja tudi za drug(-e) subjekt(-e), ki nima(-jo) sedeža v republiki Sloveniji, v primeru da se ponudnik v ponudbi sklicuje na zmogljivosti (kapacitete) le-tega(-teh).

    - Finančna zavarovanja

      - Resnost ponudbe

Ponudnik mora, kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v ponudbi predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice (glej vzorec št. 1) v nadaljevanju: finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v višini najmanj 10.000,00 EUR.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj 10 dni od dneva izteka roka veljavnosti ponudbe,  to je najmanj do dne  10. 11. 2020.

V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

      - Dobra izvedba pogodbenih obveznosti

- Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice (glej vzorec št. 2), v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v 15 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

- Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati od njegove izdaje še najmanj 180 dni.

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca ima naročnik pravico unovčiti  finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

      - Odprava napak v garancijskem roku

- Izbrani ponudnik bo moral za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku predložiti kavcijsko zavarovanje zavarovalnice (glej vzorec št. 3), v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer najkasneje v 8 dneh po podpisu zapisnika o kakovostnem in količinskem prevzemu opreme, v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati še najmanj 5 let od njene izdaje.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če ponudnik - izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti.

Opomba za podtočke 9.3.7.1, 9.3.7.2 in 9.3.7.3:

Kjer je zahtevano kavcijsko zavarovanje zavarovalnice kot vrsta finančnega zavarovanja, pomeni, da lahko ponudnik namesto tega predloži tudi bančno garancijo, za katero smiselno veljajo enaki pogoji in vzorec kot za kavcijsko zavarovanje.

- Kavcijska zavarovanja zavarovalnice:

- Kavcijska zavarovanja zavarovalnice morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, morajo biti izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije ter morajo zanje veljati Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici, št. 758. Od teh vzorcev kavcijska zavarovanja ne smejo bistveno odstopati in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjih zneskov, kot jih je določil naročnik, sprememb krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko oz. zavarovalnico ali sprememb glede enotnih pravil za garancije. Kavcijsko zavarovanje zavarovalnice je lahko predloženo v kopiji. V primeru predložitve finančnega zavarovanja v elektronski obliki z digitalnim podpisom, se to šteje kot original.

Izvajalec predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje 5 let in se obveže, da bo najkasneje v 15 dneh pred potekom prvega finančnega zavarovanja naročniku dostavil novo za obdobje naslednjih 5 let (skupaj 10 let). Izvajalec lahko namesto bančne garancije predloži dodatek k obstoječem finančnem zavarovanju. Naročnik pa ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, če izvajalec ne bo izpolnil navedene obveznosti.

    - Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso sprejemljive in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.

- OSTALA DOLOČILA V ZVEZI S POSTOPKOM JAVNEGA NAROČILA

  - Odprava napak in pomanjkljivosti v ponudbi

V primeru, da bo naročnik pri preverjanju ponudbe menil, da so določene informacije ali dokumentacija, predložena v ponudbi, nepopolna ali napačna oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik ravnal v skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3. V primeru, da bo naročnik pri preverjanju izračuna ponudbene cene ugotovil računske napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.

Ponudnik mora pri podajanju dopolnitev, popravkov, sprememb ali pojasnil njegove ponudbe upoštevati omejitve iz šestega odstavka 89. člena ZJN-3.

  - Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila

Naročnik bo odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.

  - Sklenitev pogodbe

Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom, katerega ponudba bo dopustna, sklenil pogodbo za izvedbo del, ki je predmet javnega naročila.

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11, v nadaljevanju ZIntPK-UPB2), ter v povezavi s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe. V primeru, da bo izbrani ponudnik pri izvedbi predmetnega naročila posloval s podizvajalcem in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo izvedel podizvajalec, višja od 10.000,00 EUR brez DDV, bo moral izbrani ponudnik zgoraj navedene podatke posredovati tudi za podizvajalca.

V primeru, da izbrani ponudnik zgoraj navedenega ne bo posredoval samoiniciativno, ga bo naročnik pozval k predložitvi le-tega. V tem primeru bo rok za predložitev 8 dni od prejema naročnikovega poziva.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali s prijavljenim podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000,00 EUR brez DDV.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če ponudnik pogodbe ne bo podpisal in je vrnil naročniku v roku 8 delovnih dni od prejema le-te, ali če ne bo v zahtevanem roku predložil izjave oziroma podatkov po ZIntPK-UPB2, ali izpolnil drugih morebitnih obveznosti za sklenitev pogodbe, navedenih v tej razpisni dokumentaciji, se lahko šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

Opozorilo: V zvezi z resnostjo ponudbe ponudnike opozarjamo na kazensko določbo, po kateri se v skladu s 112. členom ZJN-3 kaznuje pravna oseba, če kot ponudnik, kljub naročnikovemu pozivu in čeprav za to niso podani objektivni razlogi, z njim ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila. Šteje se, da so objektivni razlogi tisti, na katere ponudnik ni mogel vplivati, jih pričakovati, preprečiti, odpraviti in se jim izogniti.

  - Ustavitev postopka oddaje javnega naročila, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe

javnega naročila

Naročnik lahko, skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3, kadarkoli do roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročila, ali skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-3, v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, ali skladno z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3, po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, navedenih v osmem odstavku 90. člena ZJN-3.

  - Predčasno prenehanje pogodbe

Pogodba o izvedbi javnega naročila se sklene pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od okoliščin, navedenih v tretji alineji četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Naročnik lahko med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v primeru okoliščin navedenih v 96. členu ZJN-3.

  - Pravno varstvo

Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN).

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz osmega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi in/ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave in/ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi in/ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in

- potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance št. 01100-1000358802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-00007520. Višina takse je 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:

- očitane kršitve ter

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Tomislav Lebar,                                                                         Ferenc Horváth,

pravnik Urada PMSNS – MMÖNK                                    predsednik Sveta PMSNS – MMÖNK

# II. DEL:	OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je gradnja Javnega razvojnega centra Radmožanci.

Namen projekta je gradnja razvojnega centra, katerega cilj je zgodnja obravnava predšolskih otrok z odstopanji v razvoju, otrok s posebnimi potrebami in tudi tistih, ki so prepoznani kot rizični. Ključne naloge razvojnega centra bodo preventivne dejavnosti in posledično preprečevanje ali zmanjševanje razvojnih zaostankov in morebitne socialne izključenosti ranljivih skupin.

V objektu se uredijo prostori za delo s otroci, prostor za telovadbo / razgibavanje otrok ter večnamenski prostor za otroke, starše in mladino.

- OPIS DEL

Izvedba del se bo izvajala na podlagi Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), »Javni razvojni center Radmožanci«, št. projekta 19018 (01 - Vodilni načrt arhitekture) in njenimi prilogami.

Izvedba del predvideva odstranitev obstoječe zgradbe in izgradnje novega objekta Javnega razvojnega centra Radmožanci.

Novozgrajeni objekt je po funkcionalni zasnovi razdeljen v dva dela:

- levo od vhoda so razporejeni prostori za delo z otroci: dve učilnici, telovadni prostor za razgibavanje otrok s prostorom za hrambo rekvizitov, sanitarije, pisarna – sejna soba, pomožni prostori.

- desno od vhoda je predviden večnamenski prostor za druženje otrok, mladine in staršev ter različna strokovna predavanja.

Oba dela povezuje skupni hodnik z vetrolovom. Iz hodnika so urejene stopnice v podstrešje, kjer se nahaja prostor za toplotno črpalko.

Konstrukcija:

Objekt temelji na AB temeljni plošči debeline 25 cm. Zunanje stene so opečne debeline 30 cm + 16 cm izolacije iz kamene volne.

V objektu predstavljajo v pritličju in podstrešju AB konstrukcijo AB betonski stebri 30/30 cm s kapiteli, med katerimi so opečne stene debeline 20 cm.

Strešna konstrukcija je lesena, naklona 40 stopinj, kritina je opečna (bobrovec).

- TEHNIČNA DOKUMENTACIJA

Dokumentacija, ki jo bo izvajalec prejel ob uvedbi v delo je: Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI), »Javni razvojni center Radmožanci«, št. projekta 19018 (01 - Vodilni načrt arhitekture) s prilogami.

- NAČIN IZVEDBE

Dela se izvajajo po popisu del iz ponudbe, skladno z veljavno zakonodajo in predpisi, pravili stroke in veljavnimi tehničnimi smernicami, skladno s projektno dokumentacijo ter po navodilih skrbnika pogodbe.

Izvajalec mora poskrbeti za zaščito opreme in prostorov.

Za izvajanje nadzora nad izvedbo del bo naročnik zagotovil strokovni nadzor in koordinatorja za varnost pri delu. Izvajalec mora sodelovati s strani naročnika imenovanim strokovnim nadzorom, koordinatorjem za varstvo in zdravje pri delu. prav tako,

- ROK IZVEDBE DEL

Rok izvedbe del je v skladu z osnutkom pogodbe Priloga št. 8.

- RAVNANJE Z ODPADKI

V primeru, da bo pri izvajanju gradbenih del, količina nastalih odpadkov presegala mejne vrednosti določene v prilogi Uredbe o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 34/08 in 103/11), ki nastanejo pri gradbenih delih, bo izvajalec dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih na gradbišču/delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer bodo morali biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik bo pooblastil izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer bo moral izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Naročnik si pridržuje pravico do preverbe ustreznega ravnanja z odpadki oz. zahteve po predložitvi dokazil o oddaji odpadkov (evidenčni list).

- SPLOŠNI GARANCIJSKI ROK

Splošni garancijski rok za kakovost vgrajenih materialov in kakovost izvedenih del je 10 let od dneva prevzema del.

- OSTALE ZAHTEVE NAROČNIKA

Vsi ostali pogoji in zahteve naročnika, ki v razpisni dokumentaciji niso posebej navedeni, so takšni, kot jih opredeljuje osnutek pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da v celoti sprejema vsebino osnutka pogodbe, ter mu le-tega ni potrebno prilagati.

- V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.

# Priloga št. 1

# PODATKI O PONUDNIKU

| PONUDNIK |  |
| --- | --- |
| NASLOV PONUDNIKA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN | št.: |
| KONTAKTNA OSEBA | odprt pri:. |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE |  |
| TELEFON |  |
| MOBILNI TELEFON |  |
| SKRBNIK POGODBE |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE |  |

*Opomba: Korespondenca s ponudnikom za dodatna pojasnila, dopolnitve ponudbe, ipd., bo potekala preko sistema e-JN ali po elektronski pošti, na elektronski naslov ponudnika, naveden v sistemu e-JN, na katerega bo ponudnik tudi prejel obvestilo o objavljeni odločitvi o oddaji naročila na Portalu javnih naročil.

# Priloga št. 2

# IZJAVA O PREDLOŽITVI PONUDBE

Na osnovi javnega naročila za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020, dajemo ponudbo, kot sledi:

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo:

Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!): a) samostojno b) s podizvajalcem (-i) (navesti naziv): _________________________________________________________________________________ c) skupno ponudbo v skupini ponudnikov (navesti naziv): _________________________________________________________________________________, poslovodeči ponudnik je: _____________________________________________________________.

d) s sklicevanjem na zmogljivosti (kapacitete) drugih subjektov (navesti naziv):

_________________________________________________________________________________.

II. Izjava o (ne)prepovedi poslovanja z naročnikom

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in nam na podlagi tega člena ni prepovedano poslovanje z naročnikom.

III. Izjava o vpisani(-h) dejavnosti(-h), ki je(so) predmet javnega naročila

Izjavljamo, da imamo v statutu ali družbeni pogodbi vpisano/-e dejavnost/-i, ki je/so predmet javnega naročila, ter da bomo naročniku v primeru njegove zahteve, predložili statut ali družbeno pogodbo ali drugo dokazilo, ki navedeno izkazuje.

IV. Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje tega javnega naročila, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter v celoti sprejemamo vsebino osnutka pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije v Prilogi št. 8.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki, podani v ponudbeni dokumentaciji in sistemu e-JN, resnični in da .pdf datoteke priloženih listin ustrezajo originalu, ter za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost.

Priloga št. 3

# PONUDBENI POGOJI

Na osnovi javnega naročila za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020, podajamo oz. potrjujemo ponudbene pogoje, skladno z razpisno dokumentacijo:

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

1. Veljavnost ponudbe je do vključno 30. 10. 2020.

2. Vsi ostali pogoji so skladni z osnutkom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Poleg navedenega:

II.1

Izjavljamo, da ponujena dela ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

II.2

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na predmetnem javnem naročilu, skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 – ZIntPK-UPB2), ter v povezavi s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, pred sklenitvijo pogodbe predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu našega podjetja kot ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našim podjetjem kot ponudnikom. V primeru fizičnih oseb bo izjava vsebovala ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.

Priloga št. 4.1

- PONUDBENI PREDRAČUN

v zvezi z javnim naročilom za izvedbo gradnje Javnega razvojnega centra Radmožanci,

št. JNOP/1/2020

(V posebni datoteki v Excellu)

Obrazec »Ponudbeni predračun s popisom del« je v posebni datoteki v Excellu  v Prilogi št. 4.1.

Ponudnik predloži ponudbeni predračun s popisom del v skladu s točko 9., podtočko 9.2. ter 9.3.3.

Ponudbeni predračun s popisom del je dostopen na istem naslovu kot razpisna dokumentacija.

# Priloga št. 4.2

# POVZETEK PONUDBENEGA PREDRAČUNA

v zvezi z javnim naročilom št. JNOP/1/2020

- Naziv PONUDNIKA:

- PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT je NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU):

| Skupna vrednost brez DDV v EUR: |  |
| --- | --- |
| % DDV: |  |
| Skupna vrednost z DDV v EUR: |  |

# Priloga št. 5

# IZJAVA O SESTAVI PONUDBENE CENE

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020, izjavljamo, da ponudbene cene vključujejo vse elemente iz katerih so sestavljene (npr. material, drobni material, delo, manipulativne stroške, prevoz, stroške izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, nepredvidene stroške, morebitne popuste in vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel izvajalec v zvezi z realizacijo naročila in vso zahtevano dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predložiti pred prevzemom).

V skupni ponudbeni ceni morajo biti vključeni tudi stroški, in sicer:

- izvedba vseh nalog skladno s petnajstim odstavkom 14. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17, 72/17);

- vsi ogledi;

- preddela;

- najem dvižnih ploščadi ali podobne opreme za potrebe vgradnje elementov;

- vsi gradbeni odri in ostali pomožni elementi potrebni za izvedbo del;

- ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki ga izdela koordinator za varnost in zdravje pri delu v sodelovanju z izvajalcem;

- organizacija in zavarovanje delovišča/gradbišča;

- detajlne izmere za potrebe gradnje ter vgradnje elementov in opreme;

- prevozi delavcev in materialov do gradbišča;

- koordinacijski sestanki na lokaciji izvajanja del oziroma na sedežu naročnika;

- koordinacije podizvajalcev (v primeru, da je vključen podizvajalec);

- sprotno čiščenje delovišča/gradbišča in prostorov/površin, ki se uporabljajo za dostop in so podvrženi vplivom izvajanja del;

- odvoz gradbenih odpadkov na deponijo, vključno s plačilom takse za odlaganje odpadkov. Evidenčni list mora izvajalec ob prevzemu del predati naročniku.

- izdelava terminskega in finančnega plana;

- tekoča kontrola.

- Priloga št. 6

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH IZVEDENIH DEL OZ. REFERENČNIH NAROČIL S PRILOŽENIMI REFERENČNIMI POTRDILI

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020, podajamo seznam najpomembnejših izvedenih del oz. referenčnih naročil (najmanj eno referenco) ter prilagamo referenčna potrdila:

| Opis izvedenega naročila | Naročnik |  |  | Leto izvedbe | Vrednost pogodbe v EUR brez DDV |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv | Kontaktna oseba | Telefon |  |  |

Izjavljamo, da smo pri izvajanju teh naročil z naročniki korektno poslovali, izvedli naročeno naročilo v zahtevani kvaliteti in obsegu ter v zahtevanih rokih, in sicer kot odgovorni izvajalec le-teh ali kot podizvajalec.

Opombe:

- Ponudnik v ta seznam navede reference iz točke 7.2.3. ter točke 8.2. (v primeru, da ponudnik uveljavlja dodatne točke po merilu dodatne reference) iz I. dela razpisne dokumentacije.

- Ponudnik k temu seznamu priloži referenčna potrdila - v obliki izjave referenčnega naročnika ali drugo potrdilo, ki bo izkazovalo posamezno navedeno referenco in iz katerega bo razvidno, da je ponudnik dela opravil v zahtevani kvaliteti in obsegu ter v pogodbenih rokih.

- Pri letu reference se upošteva leto v katerem je bila primopredaja objekta med izvajalcem in naročnikom. Referenca je lahko stara največ pet let od objave predmetnega javnega naročila oziroma mora biti v letih 2015 -2020, pri čemer se upošteva datum primopredaje referenčnega objekta med izvajalcem in naročnikom.

- V primeru, da ponudnik navaja referenco, kjer je naročilo izvedel podizvajalec, ali ponudnik skupaj s podizvajalcem, mora tega podizvajalca ponudnik prijaviti v ponudbi, in sicer mora biti iz ponudbe razvidno, da bo ta podizvajalec izvajal storitev, ki je predmet tega javnega naročila ter na katero se nanaša referenca. Ponudnik izkaže (predloži) podizvajalčevo referenco.

- V primeru, da ponudnik navaja tudi izvedena referenčna naročila podizvajalca, navede ime podizvajalca, na katerega se izvedeno referenčno naročilo nanaša  pod “Opombe”.

- Naročnik si pridržuje pravico preverjanja navedenih podatkov in od ponudnika zahtevati naknadno predložitev ustreznih dokazil.

- V primeru večjega števila izvedenih referenčnih naročil se obrazec fotokopira.

# Priloga št. 6a

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020, podajamo izjavo o izvedenih delih oziroma referenčnih naročilih s področja izvedbe tovrstnih del

- Naziv referenčnega naročnika:

_____________________________

- Naslov referenčnega naročnika:

_____________________________

- REFERENČNA IZJAVA NAROČNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je _______________________________

_______________________________________________________________________________

(naziv ponudnika)

v letu ______________ /upošteva se leto v katerem je bila primopredaja objekta med izvajalcem in naročnikom/.

izvedel referenčni projekt ____________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

v vrednosti _________________  /navede se vrednost pogodbe v EUR brez DDV.

Predmetno izjavo je mogoče preveriti pri osebi: _________________________

na telefonski številki: __________________

oz. elektronskem naslovu: ______________________

| Kraj in datum: |  |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

Opombe:

- V primeru večjega števila izvedenih referenčnih naročil se obrazec fotokopira.

# Priloga št. 7	
PODATKI O KADRIH

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020, podajamo podatke o strokovnem kadru:

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

| zap. št. | Ime in priimek: | Datum in številka vpisa v imenik vodji del pri IZS | Vrsta zaposlitve (polni delovni čas/ krajši delovni čas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Imenovani vodja del: |  |  |

Opombe:

- Ponudnik navede najmanj eno osebo, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del skladno z veljavno gradbeno zakonodajo in zakonodajo s področja arhitekturne in inženirske dejavnosti, kot je navedeno v  točki 7.2.4 v I. delu razpisne dokumentacije. Ponudnik navede v seznamu osebe zaposlene pri ponudniku.

- Priloga št. 8

- OSNUTEK POGODBE

NAROČNIK:	Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Fő utca – Glavna ulica 124, 9220 Lendava - Lendava, ki ga zastopa Ferenc Horváth, predsednik Sveta,  davčna št.: 79384820, matična št.: 5782384

in

izvajalec:									, ki ga zastopa 								, davčna št.:    		            , matična št.: 		         ,

skleneta naslednjo

POGODBO

ZA  GRADNJO JAVNEGA RAZVOJNEGA CENTRA RADMOŽANCI

1. člen

Stranki pogodbe ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v  postopku javnega naročila po odprtem postopku za »Gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020«ki je bil objavljen na portalu javnih naročil,  dne _______ , št. objave ___________ (v nadaljevanju: javno naročilo)  z namenom sklenitve pogodbe.

Dobavitelj je izbran kot najugodnejši ponudnik.

OPIS DEL

- člen

Predmet pogodbe je izvedba gradnje Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020, po ponudbenem predračunu št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun) in tehnični specifikaciji z dne _______ (v nadaljevanju: tehnična specifikacija), ki sta prilogi in sestavni del te pogodbe in sta bili predloženi v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020.

Dela se izvajajo v Radmožancih, na parc. št.: 2071/1, 2071/2, 2072 in 2073 vse k.o. 153 Radmožanci.

Dela se izvajajo na podlagi Projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), »Javni razvojni center Radmožanci«, št. projekta 19018 (01 - Vodilni načrt arhitekture) in njenimi prilogami.

Kot vodilni pogodbenik pri predmetni pogodbi je s sklepom naročnika določen izvajalec _____________ (naziv izvajalca). Na podlagi Gradbenega zakona  ima vodilni pogodbenik obveznosti izvajalca po Gradbenem zakonu.  /tekst se upošteva v primeru skupne ponudbe/

Kriteriji kakovosti uporabljenih materialov in tehnološki postopki gradnje so podani v projektni dokumentaciji.

Izvajalec nima pravice, da material, ki je bil opredeljen v ponudbi, samovoljno zamenja. Pred vsako morebitno zamenjavo mora izvajalec dobiti predhodno soglasje naročnikovega skrbnika pogodbe, ki mora spremembo pisno odobriti, sicer se bo štelo, da je izvajalec kršil pogodbene obveznosti. Izvajalec lahko ponudi samo enakovreden ali boljši material.

POGODBENA VREDNOST

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

Vrednost pogodbenih del znaša brez DDV:

EUR

(z besedo: 							 EUR    /100)

z DDV v višini 22 % pa:

EUR

(z besedo: 							 EUR    /100)

Izvajalec zagotavlja, da bo izvedbo del po predmetni pogodbi zaračunaval naročniku po ceni navedeni v ponudbenem predračunu. Sprememba davčnega statusa ponudnika (presežen znesek 50.000,00 EUR v obdobju zadnjih 12 mesecev) v času izvajanja pogodbenih obveznosti ne bo vplivala na ponudbeno ceno, temveč le na izvajalčevo dolžnost v zvezi z obračunavanjem in plačevanjem DDV. /upošteva se v primeru, da izvajalec v ponudbenem predračunu ni obračunal DDV, ker v času oddaje ponudbe ni bil zavezanec za DDV./

- člen

Cena vključuje vse elemente, iz katerih so sestavljene (npr. material, drobni material, delo, manipulativne stroške, prevoz, stroške izvajanja skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, nepredvidene stroške, morebitne popuste in vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel izvajalec v zvezi z realizacijo naročila in vso zahtevano dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predložiti pred prevzemom).

V ceni so zajeti oziroma upoštevani tudi drugi stroški, in sicer:

- izvedba vseh nalog skladno s petnajstim odstavkom 14. člena Gradbenega zakona;

- vsi ogledi;

- preddela;

- najem dvižnih ploščadi ali podobne opreme za potrebe vgradnje elementov;

- vsi gradbeni odri in ostali pomožni elementi potrebni za izvedbo del;

- ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki ga izdela koordinator za varnost in zdravje pri delu v sodelovanju z izvajalcem;

- organizacija in zavarovanje delovišča/gradbišča;

- detajlne izmere za potrebe gradnje ter vgradnje elementov in opreme;

- prevozi delavcev in materialov do gradbišča;

- koordinacijski sestanki na lokaciji izvajanja del oziroma na sedežu naročnika;

- koordinacije podizvajalcev (v primeru, da je vključen podizvajalec);

- sprotno čiščenje delovišča/gradbišča in prostorov/površin, ki se uporabljajo za dostop in so podvrženi vplivom izvajanja del;

- odvoz gradbenih odpadkov na deponijo, vključno s plačilom takse za odlaganje odpadkov; Evidenčni list mora izvajalec ob prevzemu del predati naročniku;

- izdelava terminskega in finančnega plana;

- tekoča kontrola.

Cene so izražene v eurih (EUR).

POGODBENI ROK

- člen

Pogodbeni rok za izvedbo vseh del je 180 dni od uvedbe v delo. Pogodbeni rok prične teči z uvedbo izvajalca v delo in se izteče z izvedbo pregleda in prevzema.

Rok uvedbe izvajalca v delo je 10 dni po podpisu pogodbe. Uvedba v delo se izvede z zapisnikom.

Uvedba v delo poteka hkrati z ogledom lokacije.

Tekoča kontrola se izvaja istočasno z vsemi postavkami in se zaključi s končanjem izvedbe vseh del.

Izvedena dela naročnik pregleda predvidoma v roku 10 dni po prejetem pisnem obvestilu o dokončanju del.

V rok za dokončanje del ni vštet čas od obvestila izvajalca iz 8. člena te pogodbe, da so dela na objektu zaključena, do izvedbe prevzema.

V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tem členu, je izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve določene skrbnosti izvajalca utrpi naročnik ter ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka za izvedbo del.

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del, zaradi spremembe podpovršinskih in hidroloških pogojev, izjemno slabega vremena, nizkih temperatur in drugih razlogov za katere izvajalec ne odgovarja.  Podaljšanje mora zahtevati pisno nemudoma ob nastopu vzroka. Predlogu mora predložiti dokazila, ki izkazujejo nastanek vzroka. Podaljšanje roka ni mogoče predlagati po poteku roka za izvedbo del. O podaljšanju roka stranki skleneta pisni aneks k pogodbi.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe predvidenega termina za pričetek izvajanja del. Izbrani izvajalec ni upravičen do kakršnih koli dodatnih finančnih sredstev iz naslova spremembe termina pričetka izvajanja del.

TERMINSKI IN FINANČNI PLAN

- člen

Izvajalec mora v roku 7 dni po uvedbi v delo, naročniku posredovati terminski in finančni plan. Terminski plan mora biti usklajen ter s strani naročnikovega skrbnika potrjen.

Terminski plan se naročniku preda v tiskani in elektronski obliki. V terminskem planu mora biti pogodbeno delo razdeljeno na posamezne faze na način, ki omogoča naročniku in nadzoru spremljanje dinamike investicije. Najmanjša zahtevana natančnost je delitev na vrsto del, kot je v rekapitulaciji ponudbenega predračuna.

Na osnovi terminskega plana mora izvajalec izdelati tudi finančni plan z oceno višine posameznih mesečnih situacij.

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izvajanja del, kar je upoštevano pri določitvi rokov za izvajanje del po tej pogodbi. Izvajalec se zaveda dejstva, da naročnik ni strokovnjak za predmet javnega naročila, zaradi česar je izvajalec tisti, ki je z oddajo ponudbe jamčil, da bo predmet javnega naročila lahko izvedel v predvidenih rokih, obsegu in na način določen s to pogodbo.

PREGLED IN  PREVZEM VSEH DEL

- člen

Izvajalec je dolžan ob zaključku vseh pogodbeno dogovorjenih del naročnika pisno obvestiti, da je zaključil z izvedbo vseh del.

Pregled izvedenih del se izvede predvidoma v roku 10 dni po naročnikovem pisnem prejemu obvestila. O pregledu se sestavi zapisnik o kakovostnem in količinskem pregledu izvedenih del, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank. V primeru ugotovljenih nepravilnosti ali pomanjkljivosti je izvajalec dolžan le te odpraviti do roka za odpravo pomanjkljivosti, ki ne more biti daljši od 15 dni. Po odpravi pomanjkljivosti oz. odpravi napak se o tem sestavi zapisnik.

Prevzem del se ne opravi, če dela niso izvedena kakovostno in v dogovorjenem obsegu. Prevzem del se opravi z zapisnikom o prevzemu del, podpisan s strani izvajalca in naročnika. Izvajalec je dolžan ob prevzemu del predložiti knjigo obračunskih izmer in potrdilo o odvozu odpadkov na ustrezno deponijo.

Izvajalec mora ob prevzemu del predložiti predstavniku naročnika tehnično dokumentacijo za izvedena dela, ki mora vsebovati tehnične podatke, navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter garancijske liste, kar je pogoj za izvedbo prevzema del.

Od uvedbe v delo do zapisniško izvedenega prevzema del je izvajalec dolžan skrbeti za objekt in okolico kot dober strokovnjak.

OBRAČUN DEL IN PLAČILO

- člen

Izvajalec naročniku izstavi mesečne obračunske situacije za dejansko izvršena dela za posamezno etapo oziroma postavko, na podlagi obojestransko potrjene knjige obračunskih izmer in cen iz ponudbenega predračuna za pretekli mesec do desetega dne v tekočem mesecu.

Dokončni obračun izstavi na podlagi potrjene knjige obračunskih izmer, cen iz ponudbenega predračuna in zapisnika o prevzemu del, ki je priloga računu. Mesečno obračunsko situacijo, potrjeno s strani nadzora, izvajalec naročniku dostavi v 1 (enem) tiskanem izvodu in v elektronski obliki, in sicer na način ter obliki, kot je podano v ponudbenem predračunu. V kolikor izvajalec mesečne situacije ne bo posredoval tudi v elektronski obliki, bo naročnik situacijo zavrnil. Obvezna priloga k mesečni obračunski situaciji je knjiga obračunskih izmer, k dokončnem obračunu pa knjiga obračunskih izmer, zapisnik o prevzemu del, garancija za odpravo napak v garancijskem roku in potrjeni računi podizvajalcev /upošteva se, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/.

Ne glede na potrditev knjige obračunskih izmer s strani nadzornega organa lahko naročnik zavrne plačilo obračunske situacije v tistem delu, ki ni skladna z dejansko opravljenimi deli.

- člen

Naročnik bo plačeval mesečne obračunske situacije 30. dan od dneva prejema situacije na račun izvajalca št. __________________, odprt pri __________________ oziroma na račun izvajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, kot je opredeljeno v 25. členu te pogodbe.

Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec  nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET. Pri izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Pogoj za plačilo po dokončnem obračunu je, da izvajalec predloži finančno zavarovanje po 23. členu te pogodbe. Rok plačila končne situacije je 30. dan od prejema situacije in predložitve finančnega zavarovanja iz 23. člena te pogodbe. Izvajalec mora dokončnemu obračunu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika/. Plačilo se izvede na račun izvajalca, naveden v prejšnjem odstavku tega člena. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu finančnega zavarovanja, v kolikor ni predloženo v roku iz 23. člena te pogodbe ali skupaj s končno situacijo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET. Pri izstavitvi situacij se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.

Izvajalec izdani račun pošlje naročniku v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016 in 47/19). /ne upošteva se za tujega  ponudnika/

POGODBENA KAZEN

- člen

Naročnik v primeru zamude pogodbenega roka iz 5. člena te pogodbe izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar največ 5 % pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik v primeru zamude s pravilno izpolnitvijo (od dospelosti obveznosti do odprave napak) izvajalcu za vsak dan zamude zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,2 % od skupne pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Naročnik v primeru zamude pri odpravi napak v garancijskem roku izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 50,00 EUR za vsak dan zamude roka, ki ga za odpravo napake določi naročnik skladno z 19. členom te pogodbe.

Višina pogodbene kazni je omejena na 5 % pogodbene vrednosti  z DDV.

Če je naročniku nastala večja škoda kot znaša znesek pogodbene kazni, ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni pobota s finančnimi obveznostmi po pogodbi.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu izpolnitve naročniku izvajalca ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila.

Povzročena škoda se prvenstveno poplača iz finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa je povzročena škoda večja od le-te, je razliko do polne odškodnine izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika vrednosti.

- VEČ IN MANJ DELA TER NEPREDVIDENA IN DODATNA (POZNEJŠA) DELA

- člen

Več in manj dela predstavljajo večje oziroma manjše količine del od predvidenih v osnovni ponudbi, katera pa je potrebno opraviti za izvedbo predmeta pogodbe.

V pogodbeni vrednosti zajeta več dela (njihov obseg je skupaj z nepredvidenimi deli iz drugega odstavka 13. člena te pogodbe lahko največ 10 % pogodbene vrednosti) se obračunajo po dejanskih količinah in cenah iz osnovne ponudbe. Izvajalec mora ponuditi izvedbo več del, izvedejo pa se po potrditvi le-teh s strani naročnikovega skrbnika pogodbe.

Za izvedbo več del, ki presežejo zgoraj navedeno vrednost, naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi, pri čemer prav tako velja, da se dela obračunajo po dejanskih količinah in cenah iz osnovne ponudbe.

- člen

Nepredvidena dela so tista dela, ki v osnovni ponudbi niso specificirana, katera pa je potrebno opraviti za izvedbo predmeta pogodbe.

V pogodbeni vrednosti zajeta nepredvidena dela (njihov obseg je skupaj z več deli iz drugega odstavka 12. člena te pogodbe lahko največ 10 % pogodbene vrednosti) se obračunajo po dejanskih stroških. Izvajalec mora ponuditi izvedbo nepredvidenih del, izvedejo pa se po potrditvi le-teh s strani naročnika in nadzornika.

Za izvedbo nepredvidenih del, ki presežejo zgoraj navedeno vrednost, naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi.

Cene na enoto za izvedbo nepredvidenih del naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji na osnovi pridobljenih ponudb konkurenčnih izvajalcev ter na osnovi cenika materialov, delovne sile in prevozov ter gradbenih ali drugih ustreznih norm.

- člen

Dodatna dela (v Posebnih gradbenih uzancah imenovana poznejša dela) so tista dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izvedbo predmeta pogodbe, so pa potrebna.

Za izvedbo dodatnih del, za katera naročnik ocenjuje, da iz tehničnih ali ekonomskih razlogov ni mogoče zamenjati izvajalca in bi zamenjava izvajalca naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik in izvajalec skleneta aneks k tej pogodbi. Izvajalec mora ponuditi izvedbo dodatnih del, izvedejo pa se po sklenitvi aneksa k tej pogodbi. Vrednost dodatnih del naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji.

- člen

Vrednost nepredvidenih del iz 13. člena te pogodbe in dodatnih del iz 14. člena te pogodbe skupno (kumulativno) ne sme presegati 30 % pogodbene vrednosti, pri čemer se v navedeni % všteva 10 % vrednosti del iz drugega odstavka 12. člena te pogodbe in drugega odstavka 13. člena te pogodbe.

- člen

Naročnik si pridržuje pravico med izvajanjem del spreminjati projektno dokumentacijo ter obseg in vrsto pogodbenih del. Morebitne spremembe in njihov vpliv na pogodbeno vrednost ter rok izvedbe, ki so posledica spremenjenega obsega del in/ali vrste del, bosta pogodbeni stranki se dogovorili pred začetkom izvedbe del s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

OBVEZNOSTI, ODNOSI  IN ODGOVORNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik se obvezuje:

- uvesti izvajalca v delo v skladu s 5. členom te pogodbe, kjer ga podrobneje seznani z deli na lokaciji in s pogoji dela,

- izvajalcu izročiti  vso razpoložljivo dokumentacijo, potrebno za izvedbo del, to je projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI) in njene priloge,

- omogočiti izvajalcu dostop do delovnega mesta in zagotoviti pogoje za izvajanje del,

- imenovati nadzornika ter koordinatorja za varnost in zdravje pri delu

- plačati opravljeno delo, skladno s potrjenimi situacijami/potrjenim računom.

- člen

Izvajalec se obvezuje:

- po prejemu projektne dokumentacije za izvedbo del le-to pregledati ter naročnika opozoriti na morebitne nepravilnosti, nedoslednosti oziroma pomanjkljivosti v projektni dokumentaciji (PZI),

- izdelati terminski in finančni plan,

- izvajati dela strokovno in kakovostno po veljavnih predpisih, normativih in standardih, in sicer skladno s PZI dokumentacijo in popisom del iz ponudbenega predračuna ter skladno z navodili predstavnika naročnikovega skrbnika pogodbe in pooblaščenega nadzornika,

- pri izvedbi del ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s področja graditve, varnosti in zdravja pri delu (samo z delavci, ki imajo potrdilo o opravljenem preizkusu znanja varstva pri delu, veljavnim v RS) ter ravnanja z odpadki.

- da bo, v kolikor bo dela izvajal s podizvajalcem, jamčil za podizvajalca in da bo le ta dela izvajal v skladu z določili te pogodbe,

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika,

- pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del,

- ščititi interese naročnika,

- upoštevati predpise varstva pri delu  ter dela organizirati tako, da je delo drugih izvajalcev in uporabnikov objekta čim manj moteno ali ovirano, predvsem pa varno,

- skladno s 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju - naročniku ali tretjim osebam v zvezi z izvedbo del, ki so predmet pogodbe,

- voditi gradbeni dnevnik,

- izvajati sprotno čiščenje ter poskrbeti za sprotni odvoz gradbenih odpadkov in demontiranega materiala. Vsi stroški odvoza in deponiranja morajo biti zajeti v cenah na enoto v ponudbenem predračunu.

Izvajalec je dolžan z gradbenimi odpadki ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih.

V primeru, da pri izvajanju gradbenih del, količina nastalih odpadkov presega mejne vrednosti določene v prilogi Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, je izvajalec dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih na gradbišču/delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Naročnik si pridržuje pravico do preverbe ustreznega ravnanja z odpadki oz. zahteve po predložitvi dokazil o oddaji odpadkov (evidenčni list).

- člen

- Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekakovostno izvajanje del, uporabo neprimernega ali neatestiranega materiala oziroma gradbenih proizvodov ali odstopanje, ki ogroža dosego končnega roka izvedbe del, ali nespoštovanje določil te pogodbe, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

- Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik v  času trajanja garancijskega roka, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v primernem roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odpraviti na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

- člen

Vodja del po tej pogodbi je ____________________________ /vpiše se ime in priimek/

V primeru, da po sklenitvi pogodbe nastanejo  objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje naročnika iz razpisne dokumentacije, po predhodnem pisnem soglasju naročnika. Za to spremembo ni potrebno skleniti aneksa.

GARANCIJA in ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec zagotavlja splošni garancijski rok za kakovost vgrajenih materialov in kakovost izvedenih del je 10 let od dneva prevzemnega zapisnika.

Izvajalec mora v času splošnega garancijskega roka zagotavljati odpravo kakršnih koli napak za izvedena dela. V primeru z zapisnikom ugotovljene napake ob prevzemu del, ali napake v času teka garancijskega roka, začne teči garancijski rok z dnem, ko je napaka odpravljena.

- člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, predložil naročniku bančno garancijo »na prvi poziv« oz. kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv«  za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s pogoji javnega naročila (v nadaljevanju garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, to je ______ EUR /Izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati od njene izdaje še 180 dni.

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti v primeru, da izvajalec ne bo pravočasno ali pravilno izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti.

Po poteku roka iz prvega odstavka tega člena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne velja več in obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vrnjena.

- Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali poveča pogodbena vrednost, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali podaljšano veljavnost garancije iz prvega odstavka z novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

- V primeru unovčenja ali delnega unovčenja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od unovčenja novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbeno dogovorjeni višini.

- člen

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 8 dneh po podpisu zapisnika o prevzemu del, ki izkazuje izvedbo brez napak, posredoval naročniku kavcijsko zavarovanje zavarovalnice »na prvi poziv« oz. bančno garancijo »na prvi poziv«  za odpravo napak v garancijskem roku po vzorcu iz razpisne dokumentacije javnega naročila (v nadaljevanju garancija za odpravo napak v garancijskem roku), in sicer v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti z DDV, to je __________ EUR, z veljavnostjo  5 let od njene izdaje.

Izvajalec predloži bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje 5 let in se obveže, da bo najkasneje v 15 dneh pred potekom prve bančne garancije naročniku dostavil novo za obdobje naslednjih 5 let. Izvajalec lahko namesto bančne garancije predloži dodatek k obstoječi bančni garanciji. Naročnik pa ima pravico unovčiti bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, če izvajalec ne bo izpolnil navedene obveznosti.

Predloženo finančno zavarovanje je pogoj za izstavitev dokončnega obračuna iz 9. člena te pogodbe.

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enako obdobje podaljšati tudi rok veljavnosti garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru neizpolnjevanja garancijskih obveznosti ima naročnik pravico unovčiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

- člen

Izvajalec bo najkasneje v 15 dneh po obojestranskem podpisu pogodbe in kot pogoj za veljavnost te pogodbe predložil zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo skladno s 14. členom GZ, z višino letne zavarovalne vsote, ki ne bo nižja od 50.000,00 EUR, sklenjeno za čas veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku). Če ima izvajalec v tujini zavarovano odgovornost za škodo mora zavarovanje kriti škodo povzročeno v Republiki Sloveniji.

Zavarovanje mora vključevati kritje za škodo, ki bi lahko nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z  opravljanjem dejavnosti ter izvedbe pogodbenih obveznosti izvajalca in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih in ima za posledico nastanek škode ali stvarne napake, kamor se poleg neposredne materialne škode (poškodovanje ali uničenje) štejejo tudi stroški, ki so neposredno potrebni za odpravo oz. preprečitev nastanka škode brez nastanka neposredne škode  in škoda v obliki znižanja vrednosti posla ali gradnje in druga škoda, ki je posledica jamčevalnega zahtevka naročnika ali tretje osebe.

Zavarovanje odgovornosti za škodo mora zajemati tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim zavarovanec (izvajalec) odda delo kot pogodbenim podizvajalcem.

PODIZVAJALCI

- člen

/izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-a/-i)/ustrezno navesti/_____________________________________________ /navesti naziv in naslov vseh podizvajalcev /.

Podizvajalec_________________ /navesti naziv/ zahteva neposredno plačilo z izjavo »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev«. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.

Podizvajalec _________________ /navesti naziv/ ne zahteva neposrednega plačila z izjavo »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev«. V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3), bo naročnik po zaključku pogodbe izvajalca pozval, da pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Izvajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila zadnjega računa naročnika izvajalcu. V primeru, da izvajalec naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Obrazci »Izjava o predložitvi ponudbe« (s podatki o udeležbi podizvajalca) in »Podatki o podizvajalcu, izjava v zvezi z neposrednim plačilom in izjava podizvajalca o izpolnjevanju zahtev« so v prilogi pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v podtočki 9.2.2 točke 9.2 razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila izvajalca.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od pogodbe.

PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO

- člen

Izvajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k izvajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (izvajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI

- člen

Skrbnik pogodbe in tehnični skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____________________.

Skrbnik te pogodbe za izvajalca je __________________.

Za spremembo skrbnikov ni potrebno skleniti aneksa. O spremembi se stranki pisno obvestita.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika in Gradbenega zakona.

- člen

Vse morebitne spore povezane s to pogodbo, njeno sklenitvijo in veljavnostjo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti.

- člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti izvajalca iz 22. člena te pogodbe.

V primeru neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali zahtev razpisne dokumentacije ali če izvajalec obveznosti ne bo izpolnil na način, dogovorjen s to pogodbo, lahko naročnik odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso škodo.

- člen

/navedbe, ki se nanašajo na podizvajalca, se ustrezno upoštevajo glede na konkreten primer/

Ta pogodba ja sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca (v primeru, da je vključen podizvajalec) ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu (v primeru, da je vključen podizvajalec) v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec je dolžan nemudoma seznaniti naročnika o okoliščinah iz prvega odstavka tega člena.

Naročnik lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročila;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

- člen

Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva izvoda, izvajalec pa en izvod.

..........................., dne __________		          	Lendava dne ______________

Izvajalec:                     		      		           	Naročnik:

POMURSKA MADŽARSKA SAMOUPRAVNA

................………………..                       		             NARODNA SKUPNOST

(naziv)			    			             (naziv)

...………………........……                            	             ………..………………………..

(ime in priimek podpisnika)                                     	  (ime in priimek podpisnika)

……………………………                            	             ………………………………….

(naziv podpisnika)                                                   	  (naziv podpisnika)

Priloga št. 9

# PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020, izjavljamo, da nastopamo s spodaj navedenim podizvajalcem, in v nadaljevanju navajamo sledeče podatke:

Ponudnik: _________________________________ (navesti naziv ponudnika)

| PODATKI O PODIZVAJALCU: PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| NASLOV PODIZVAJALCA |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV PODIZVAJALCA |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA |  |
| IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV |  |
| TRANSAKCIJSKI RAČUN | št.:. ododprt pri:.. |
| (ni potrebno navesti, če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika) KONTAKTNA OSEBA |  |
| TELEFON / MOBILNI TELEFON |  |
| ZAKONITI ZASTOPNIK |  |

IZJAVA O (NE)PREPOVEDI POSLOVANJA Z NAROČNIKOM:

Izjavljamo, da podizvajalec ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu na podlagi tega člena ni prepovedano poslovanje z naročnikom.

(Izjava se upošteva le v primeru, da bo podizvajalec izvedel del naročila v vrednosti višji od 10.000,00 EUR brez DDV.)

UDELEŽBA PODIZVAJALCA:

V ponudbi je podizvajalec _____________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _____________ EUR oziroma ______% ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal/izvedel:

_________________________________________________________________________

(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil)

IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM:

Podizvajalec: (ustrezno obkrožiti)

- Skladno z Zakonom o javnem naročanju ZAHTEVA neposredno plačilo s strani naročnika.

- NE ZAHTEVA neposrednega plačila s strani naročnika.

OPOMBA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih.

# Priloga št. 10

# ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

PODIZVAJALEC: (naziv, naslov, matična številka)

_________________________

_________________________

_________________________

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020, v primeru, da bo ponudnik _____________________________________ (naziv ponudnika; v nadaljevanju ponudnik) izbran kot najugodnejši na predmetnem javnem naročilu ter bo naročnik z njim sklenil pogodbo, zahtevamo in soglašamo, da naročnik – pogodbena stranka po predmetnem javnem naročilu namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

Opomba: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, za tiste podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo, in sicer mora soglasje izpolniti, podpisati in žigosati podizvajalec. Obrazec se glede na število podizvajalcev fotokopira ali natisne v več izvodih.

| Kraj in datum: | PODIZVAJALEC: |
| --- | --- |
|  | Žig in podpis: |

# Priloga št. 11	

IZJAVA O USTREZNEM RAVNANJU Z ODPADKI

v zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020

GOSPODARSKI SUBJEKT: (naziv, naslov, matična številka)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Kot zgoraj navedeni gospodarski subjekt, izjavljamo, da bomo z odpadki, ki bodo nastali pri izvajanju pogodbenih del, ravnali skladno z veljavno zakonodajo o varstvu okolja ter okoljsko politiko.

Naročnik si pridržuje pravico do preverbe ustreznega ravnanja z odpadki oz. do zahteve po predložitvi dokazil o oddaji odpadkov (evidenčni listi).

| Kraj in datum: | Gospodarski subjekt: Žig in podpis: |
| --- | --- |

# Vzorec št. 1

# Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:    Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: (kavcijsko zavarovanje/garancija za resnost ponudbe)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št. ___________ (interna oznaka      ), z dne      , katerega predmet je

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal zavarovanje.)

DATUM VELJAVNOSTI:       DD. MM. LL (vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s to zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- naročnik zavarovanja/garancije je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali

- izbrani naročnik zavarovanja/garancije ni predložil zavarovanja/garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Sobotii po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Vzorec št. 2

# Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

# Vzorec št. 3

# Obrazec zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Vzorec št. 4

# POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

(za fizične osebe)

Spodaj podpisani/-a:

- ime in priimek   ___________________________________

- naslov:              ___________________________________

- datum rojstva:   ___________________________________

- kraj, občina in država rojstva:  _____________________________________________

- EMŠO:              ___________________________________

pooblaščam naročnika - Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava, da pridobi dokazilo oziroma podatke iz Kazenske evidence, ki so potrebni za preveritev izpolnjevanja pogojev po prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), v postopku javnega naročila za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020.

| Kraj in datum: | Podpis osebe, ki daje soglasje: |
| --- | --- |

# Vzorec št. 4a

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

(za pravne osebe)

GOSPODARSKI SUBJEKT: (naziv, naslov, matična številka)

____________________________________

____________________________________

____________________________________

Kot zgoraj navedeni gospodarski subjekt, pooblaščamo naročnika - Pomurska madžarska samoupravna narodna skupnost, Glavna ulica 124, 9220 Lendava, da pridobi dokazilo oziroma podatke iz Kazenske evidence, ki so potrebni za preveritev izpolnjevanja pogojev po prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), v postopku javnega naročila za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za gradnjo Javnega razvojnega centra Radmožanci, št. JNOP/1/2020.

| Kraj in datum: | Gospodarski subjekt: Žig in podpis: |
| --- | --- |